工程量清单编制说明

项目名称：肥东县马湖片区农业高质量发展提升项目-马湖乡马湖社区2025年高标准农田建设项目

工程为肥东县马湖片区农业高质量发展提升项目-马湖乡马湖社区2025年高标准农田建设项目。工程建设主要内容有：具体详见工程量清单。 二、工程量清单编制依据 1、依据委托人提供的施工图纸及现场实际情况编制以及清单控制价初稿会审意见； 2、安徽省财政厅与安徽省国土资源厅颁发的《安徽省土地开发整理项目预算编制暂行规定》 3、水利部水总〔2024〕323号文颁发的2024版《水利建筑工程预算定额》《水利建筑工程概算定额》《水利设备安装工程预算定额》《水利设备安装工程概算定额》《水土保持工程概算定额》和《水利工程施工机械台时费定额》。 4、财政部、税务总局颁发财税[2019]448文。 工程质量应达合格标准及以上，施工工期为满足招标文件要求。 四、工程量清单报价说明 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与技术规范和图纸一起对照分析、充分考虑报价。 2、工程量清单报价表中所列入的综合单价和合价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及风险金等全部费用。 3、本清单中“项目特征”应结合施工图纸和相关规范来理解，未描述或描述不够详尽之处，详见施工图纸、施工规范及相关说明要求。 4、投标人应填写工程量清单中所有工程内容和工序的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在相关项目中。 5、所有土方开挖、清表工程，清单未注明或描述不全相关事项均包含清表、清杂、植被及根系挖除、废物弃置等与其工作相关的全部内容，投标人应勘察现场，自行充分考虑到相关清单报价中。 三、编制说明 1、本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、合同专用条款、技术条件或规范、招标设计图纸一起使用，招标设计文件与清单描述不一致的，以招标设计文件为准。清单中未注明，图纸中包含的项目报价时包含在相关子目综合单价中，不另计取。 2、工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械（设备）费、管理费、利润、税金、材料差价、场内外运输、机械进退场、施工排水费、临时设施、材料周转、赶工措施、机械停置、噪音排污及夜间施工费以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。投标人均应考虑在其所填报的综合单价中，如：挖土方单价应包含挖（人工开挖、清底、修整）、运、弃（渣土费及渣土场）等相关费用，弃土场由投标人自行考虑；填土方单价应包含挖、运、填、压实及土源等相关费用；混凝土工程应包含混凝土浇筑、模板及支撑制作拆除等相关费用；砌石工程应包含砌筑、抹灰、勾缝等相关费用。 3、措施费部分由投标人自行考虑并列具体措施明细，清单所列项目之外可由投标人根据各自施工需求另行增加并报价。所有措施项目费经报价后为总价包干，即投标人按投标所列措施明细完成的最高费用（也视为包括清单中未列而实际发生的其他措施项目费），结算不作调整，但施工过程中若未按所列措施项目（措施明细）施工，监理人及发包人有权扣除未完成部分投标报价。 4、图纸中有明确设计而本清单中没有更出的项目，投标人自主报价，费用含在本清单的子目中，不再增加子目和费用。 5、施工时应保证临近建筑物、堤防等的安全，所采用的临时工程应有效牢靠，费用由投标单位自行确定，摊销到相关项目的单价中。 6、钢筋制安综合单价中包含相应结构中的所有预埋件、搭接、措施钢筋、辅助钢筋等，投标人自行报价，结算时不增加。 7、本工程涉及设备及相关配套系统均包括在相关子目中，清单未明示或未列出，均视为已包括在相关子目报价中，结算时除设计变更外，不予调整。 8、工程量清单中有计算或汇总算术错误，应按以下原则改正： (1)工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显小数点错位时，应以合价为准，改正单价。 (2)若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。 (3)投标书中的投标报价大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。 9、所有机电设备及金属结构设备综合单价均包含购置、运输、安装、调试及辅材等所有费用，投标人综合考虑报价，中标后不予以任何理由调整。 10、临时工程按项计列，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，结合企业的技术装备情况，自行确定临时工程项目（包括但不限于施工围堰及桩基施工平台、初期明排水及施工期排水、场内施工便道、桥梁工程板梁预制、吊装场地及硬化、施工线外供电线路、施工房屋建筑、施工脚手架及桥梁支架、其它施工临时工程等），但投标人必须是对施工现场实际勘察后结合工程施工经验，对所有的临时工程作出报价，没有报价的，视为已含在其他项目的报价中。一旦中标，措施项目中临时工程费用一律不再调整。 11、本工程设暂列金30万元。